Organisation du projet logiciel  SAP

- Formation des équipes projets :

| Equipe - Projets | Chef de Projet | Equipe Utilisateurs | Equipe DSI |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestion Commerciale ou CRM (Gestion de la Relation Client) | Mr TADLAOUI | Conseillers | Mr BENDAHOU |
| Gestion ders achats | Mme TADLAOUI | Mr AMADAH Mr EZDI | Mr SABAHI |
| Gestion des IMMOBILISATIONS | Mme TADLAOUI | Mr AMADAH Mr EZDI | Mlle SERDANI |
| COMPTABILITE GENERALE | Mr AMADDAH | Mr. AMMYDRISS Mr DAHHAOUI | Mr YAHIAOUI Mlle SERDANI |
| GESTION TRESORERIE | Mr AMADDAH | Mr DAHHAOUI | Mlle SERDANI |

- Réunion de démarrage :

Le démarrage des travaux de chaque groupe sera entamé par une démonstration générale du module concerné par chaque équipe et suivie d’une séance de définition et d’élaboration de la feuille de route  avec comme document de travail la note de démarrage.

- Calendrier des réunions de démarrage

| Equipe - Projets | Date Séance de DEMO | Date Première réunion pour élaboration feuille de route |
| --- | --- | --- |
| Gestion Commerciale | Mardi 14/09/04 à 9H00 | Mardi 14/09/04 à 10H30 |
| Gestion ders achats | Mercredi 15/09/04 à 9H00 | Mercredi 15/09/04 à 10H30 |
| Gestion des IMMOBILISATIONS | Date à préciser en Octobre | Mercredi 15/09/04 à 15H00 |
| COMPTABILITE GENERALE (budgétaire et analytique) | Jeudi 16/09/04 à 9H00 | Lundi 20/09/04 à 9H00 |
| GESTION TRESORERIE | Jeudi 16/09/04 à 11H00 | Lundi 20/09/04 à 15 H00 |

- Mr BENJELLOUN Directeur Financier assistera aux séances réservées aux modules Comptabilité Générale et Trésorerie.

- Dans le projet de déploiement de l’intégralité du progiciel, les modules COMPTABILITE (parce qu’il constitue l’ossature du système d’information) et CRM (compte tenu de la forte demande au sein de la CIMR).